Phần 1 – Phân tích

| Quy tắc | Đúng/Sai | Vi phạm sự kiện/Artifact nào | Trụ cột bị ảnh hưởng | Hậu quả thực tế (1 câu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT1. Độ dài Sprint linh hoạt: tuần nhiều việc kéo dài 3–4 tuần, ít việc rút còn 1 tuần. | SAI | Sprint | Tính minh bạch và khả năng kiểm tra, thích ứng | Độ dài Sprint thay đổi làm mất nhịp đều đặn, khiến đội và người dùng khó biết trước khi nào có Increment mới. |
| QT2. Cuối Sprint trình diễn cho người dùng thử mọi thứ đã code, kể cả phần chưa kiểm thử. | SAI | Sprint Review và Increment | Tính minh bạch | Đem phần chưa kiểm thử ra trình diễn khiến trạng thái thực tế của sản phẩm không rõ ràng và dễ tạo kỳ vọng sai. |
| QT3. Sau Sprint Review, Đức cập nhật Product Backlog dựa trên góp ý của người dùng thử. | ĐÚNG | — | — | Đúng vì Sprint Review là cơ hội kiểm tra kết quả Sprint và thích ứng Product Backlog dựa trên những gì đã học được. |
| QT4. Sprint không có sự cố nên đội bỏ Sprint Retrospective. | SAI | Sprint Retrospective | Kiểm tra và thích ứng | Bỏ Retrospective làm đội mất cơ hội chính thức để xem xét cách làm việc và xác định cải tiến cho Sprint tiếp theo. |

Phần 2 – Sửa lỗi

QT1 – Sửa: Đội RikkeiGo duy trì Sprint có độ dài cố định, không thay đổi trong quá trình thực hiện, để tạo nhịp làm việc đều đặn và giúp các bên biết trước thời điểm kiểm tra Increment.

QT2 – Sửa: Cuối Sprint, đội chỉ trình diễn Increment đáp ứng Definition of Done đã thống nhất, nghĩa là phần được trình diễn phải chạy ổn định và đã hoàn tất kiểm thử theo tiêu chuẩn của đội.

QT4 – Sửa: Đội RikkeiGo luôn tổ chức Sprint Retrospective vào cuối mỗi Sprint, kể cả khi không có sự cố, để kiểm tra cách làm việc và thống nhất các cải tiến cho Sprint tiếp theo.